

# МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ГАГАРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**« 08 » декабря 2020 г. №75 -ПМА**

О продлении срока реализации муниципальной программы и внесении изменений в постановление местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ от 14 ноября 2018 г. № 80-ПМА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие благоустройства на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2019 - 2022 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города Севастополя от 30 декабря 2014 г. № 102-ЗС  
«О местном самоуправлении в городе Севастополе», от 29 декабря 2016 г.  
№ 314-ЗС «О наделении органов местного самоуправления в городе Севастополе отдельными государственными полномочиями   
города Севастополя», постановлением Правительства Севастополя   
от 19 декабря 2019 г. № 677 - ПП «О вопросах предоставления и расходования субвенций из бюджета города Севастополя бюджетам внутригородских муниципальных образований города Севастополя для реализации отдельных государственных полномочий города Севастополя на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями), Уставом внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ, принятым решением Совета Гагаринского муниципального округа от 01 апреля 2015 г. № 17 «О принятии Устава внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ», постановлениями местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ от 08 сентября 2017 г.   
 2

№ 96–ПМА «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ в новой редакции», от 14 ноября 2018 г. № 72-ПМА «Об утверждении перечня муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ», местная администрация внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ **постановляет:**

1. Продлить срок реализации муниципальной программы «Развитие благоустройства на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2019 - 2022 годы», утвержденную постановлением местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ от 14 ноября 2018 г. № 80-ПМА,   
   до 2023 года.
2. Внести в постановление местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ от 14 ноября 2018 г. № 80-ПМА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие благоустройства на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2019 – 2022 годы» (далее (постановление) следующие изменения:

2.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении муниципальной программы «Развитие благоустройства на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2019 -2023 годы»;

2.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:

«Утвердить муниципальную программу «Развитие благоустройства на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2019 - 2023 годы» согласно приложению»;

2.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу момента его официального обнародования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава внутригородского муниципального

образования, исполняющий полномочия

председателя Совета, Глава местной

администрации А.Ю. Ярусов

Приложение

к постановлению местной администрации

внутригородского муниципального образования

города Севастополя Гагаринский

муниципальный округ

от «08\_» декабря 2020 г. №75 -ПМА

**Муниципальная программа**

**«Развитие благоустройства на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ   
на 2019 - 2023 годы»**

Севастополь

2020 г.

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Развитие благоустройства на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ**

**на 2019 -2023 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Ответственный исполнитель программы** | Местная администрация внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ (отдел по благоустройству местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ) (далее – отдел по благоустройству местной администрации) |
| **2.** | **Соисполнители программы** | не предусмотрены |
| **3.** | **Участники** | не предусмотрены |
| **программы** |
| **4.** | **Подпрограммы программы** | не предусмотрены |
| **5.** | **Программно-целевые инструменты программы** | не предусмотрены |
| **6.** | **Цели программы** | Повышение уровня благоустройства территории и санитарного содержания внутригородского муниципального образования, создание системы комплексного благоустройства округа, направленной на улучшение качества жизни населения с целью удовлетворения потребностей населения округа в благоприятных условиях |
| **7.** | **Задачи программы** | 1) Обеспечение чистоты, порядка, повышение уровня благоустройства и санитарного состояния на территории округа;  2) Озеленение территории округа;  3) Совершенствование эстетического состояния территории, приведение в качественное состояние элементов благоустройства;  4) Создание комфортных условий для жизни, работы и отдыха жителей и гостей внутригородского муниципального образования;  5) Обеспечение качественного и своевременного выполнения переданных отдельных государственных полномочий в сфере благоустройства |
| **8.** | **Целевые индикаторы и показатели программы** | 1) Площадь убираемой территории (м2);  2) Ликвидация несанкционированных складирований  отходов (м3);  3) Площадь создания, содержания зеленых насаждений (м2); |
|  |  | 4) Количество закупленных и установленных элементов благоустройства (шт.);  5) Количество обустроенных контейнерных площадок (шт.);  6) Площадь отремонтированных тротуаров (м2);  7) Количество обустроенных спортивных и детских игровых площадок ( комплексов) (шт.);  8) Площадь отремонтированных внутриквартальных  дорог (м2);  9) Количество качественно и своевременно выполненных переданных отдельных государственных полномочий (шт.) |
| **9.** | **Этапы и сроки реализации программы** | 2019 – 2023 годы |
| Этапы не предусмотрены |
| **10.** | **Объем бюджетных ассигнований программы (с расшифровкой объемов бюджетных**  **ассигнований по годам)** | Общий объем финансирования программы всего –  554 179,9 тыс. руб. (средства субвенции из бюджета города Севастополя), в том числе из резервного фонда 10 205,9 тыс. руб.  в том числе по годам:  2019 год – 47 322,0 тыс. руб.,  2020 год – 36 547,9 тыс. руб., в том числе из резервного фонда 10 205,9 тыс. руб.,  2021 год – 156 770,0 тыс. руб.,  2022 год – 156 770,0 тыс. руб.,  2023 год – 156 770,0 тыс. руб. |
| **11.** | **Ожидаемые результаты реализации программы и показатели эффективности** | 1) Улучшение уровня благоустройства и санитарного  состояния территории внутригородского муниципального образования;  2) Сокращение количества несанкционированных складирований отходов;  3) Увеличение количества и качества созданных площадей зеленых насаждений во внутригородском муниципальном образовании;  4) Увеличение количества элементов благоустройства;  5) Увеличение количества обустроенных контейнерных площадок;  6) Увеличение количества обустроенных спортивных и детских игровых площадок (комплексов);  7) Увеличение площади отремонтированных  внутриквартальных дорог и тротуаров;  8) Обеспечение качественного и своевременного выполнения переданных отдельных государственных полномочий в сфере благоустройства |
|  |

# 1. Общая характеристика фактического состояния сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы и прогноз ее развития

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ (далее – внутригородское муниципальное образование). Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии внутригородского муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Уровень благоустройства территории внутригородского муниципального образования не обеспечивает удовлетворение современных требований, предъявляемых жителями и гостями.

Некоторые нарекания вызывают благоустройство и санитарное состояние территории внутригородского муниципального образования, наличие несанкционированных и бесхозных свалок. Отмечается недостаточное количество элементов благоустройства, обустроенных площадок для установки контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. Недостаточным является также количество зеленых насаждений, спортивных и детских игровых площадок (комплексов). Не менее остро стоят проблемы обеспечения и реализации на надлежащем уровне мероприятий по ремонту и содержанию внутриквартальных дорог, обустройству и ремонту тротуаров.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение действующего законодательства со стороны юридических и физических лиц, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения. До настоящего времени благоустройство территории внутригородского муниципального образования осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей и т.д.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения. Для обеспечения комплексного благоустройства территории внутригородского муниципального образования разработана муниципальная программа «Развитие благоустройства на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2019 - 2023 годы» (далее – программа). Плановая реализация мероприятий программы позволит достигнуть вышеперечисленных задач и надлежащего эстетического состояния территории внутригородского муниципального образования.

**Характеристика текущего состояния в сфере благоустройства территории внутригородского муниципального образования.**

Природно-климатические условия Гагаринского муниципального округа, его географическое положение создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий. В последние годы во внутригородском муниципальном образовании проводилась недостаточная работа по благоустройству территории и социальному развитию округа.

В настоящее время в вопросах благоустройства территории внутригородского муниципального образования имеется ряд проблем.

Благоустройство округа не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывает благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. Серьезную озабоченность вызывает состояние сбора, утилизации бытовых и промышленных отходов. Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления Гагаринского муниципального округа с привлечением дополнительных финансовых средств, предприятий и организаций, находящимися на территории округа.

Работы по благоустройству внутригородского муниципального образования не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Проблемой для Гагаринского муниципального округа является образование в результате хозяйственной деятельности жителей частного сектора и юридических лиц, не заключающих договоры на вывоз отходов, несанкционированных мест размещения отходов.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории внутригородского муниципального образования, из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми посадками. В данном вопросе необходимо выделение следующих проблем:

– старение существующих зеленых насаждений;

– самопроизвольное падение деревьев угрожает жизни граждан, создает аварийные ситуации, связанные с обрывами электропроводов;

– за зелеными насаждениями осуществляется недостаточно качественный и нерегулярный уход;

– не достаточно ведется санитарная очистка насаждений, имеется большая доля деревьев, требующих сноса.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений устранения аварийных ситуаций, придания зеленым насаждениям надлежащего облика требуется своевременное проведение работ по сносу, омоложению зеленых насаждений на территории внутригородского муниципального образования.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории Гагаринского муниципального округа. Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и организаций различных форм собственности, граждан внутригородского муниципального образования.

Для решения проблем по благоустройству территории внутригородского муниципального образования необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории внутригородского муниципального образования, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей программой.

# 2. Приоритеты, цели и задачи программы

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в Основном Законе государства – Конституции Российской Федерации. Благоустройство является составляющей городской среды, которая формирует комфорт, качество и удобство жизни горожан. Приоритетными направлениями в реализации программы является открытость, экономическая эффективности и достижение максимального результат в указанном направлении.

Целью программы является повышение уровня благоустройства территории и санитарного содержания внутригородского муниципального образования, создание системы комплексного благоустройства округа, направленной на улучшение качества жизни населения с целью удовлетворения потребностей населения округа в благоприятных условиях.

Для достижения цели программы требуется решение следующих задач:

– Обеспечение чистоты, порядка, повышение уровня благоустройства и санитарного состояния на территории округа;

– Озеленение территории округа;

– Совершенствование эстетического состояния территории, приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

– Создание комфортных условий для жизни, работы и отдыха жителей и гостей внутригородского муниципального образования

– Обеспечение качественного и своевременного выполнения переданных отдельных государственных полномочий в сфере благоустройства.

**3. Перечень мероприятий программы** **и целевые индикаторы ее выполнения**

Система программных мероприятий, разработанная в соответствии с целями и задачами программы, является комплексом мер, направленных на повышение уровня благоустройства территории и санитарного содержания внутригородского муниципального образования, создание системы комплексного благоустройства округа, направленной на улучшение качества жизни населения с целью удовлетворения потребностей населения округа в благоприятных условиях. Реализация программы, включает в себя проведение мероприятий, перечень которых приведен в приложении № 2 к программе.

Реализация в полном объеме мероприятий программы окажет положительное влияние на социальное благополучие населения, экономическое развитие, санитарно-эпидемиологическое и экологическое состояние внутригородского муниципального образования.

Эффективность реализации программы оценивается с использованием показателей, сведения о которых предоставлены в приложении №1 к программе.

# 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 554 179,9 тыс. руб. (средства субвенции из бюджета города Севастополя), в том числе из резервного фонда – 10 205,9 тыс. руб. в том числе по годам:

2019 год – 47 322,0 тыс. руб.,

2020 год – 36 547,9 тыс. руб., в том числе из резервного фонда –   
10 205,9 тыс. руб.,

2021 год – 156 770,0 тыс. руб.,

2022 год – 156 770,0 тыс. руб.,

2023 год – 156 770,0 тыс. руб.

Программа реализуется за счет предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Севастополя бюджету внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ в форме субвенций (далее – местный бюджет, субвенции из бюджета города Севастополя) на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере благоустройства.

Поступившие в местный бюджет из бюджета города Севастополя субвенции расходуются в соответствии с целями и условиями их предоставления на исполнение расходных обязательств внутригородского муниципального образования, возникающих при выполнении отдельных государственных полномочий города Севастополя, переданных органам местного самоуправления в городе Севастополе.

Финансовые средства на осуществление переданных полномочий расходуются на проведение следующих мероприятий:

1) по санитарной очистке территории внутригородского муниципального образования;

2) по удалению твердых коммунальных отходов, в том числе с мест несанкционированных и бесхозных свалок, и мероприятия по их транспортировке для утилизации;

3) по созданию, содержанию зеленых насаждений, обеспечению ухода за ними;

4) по созданию, приобретению, установке, текущему ремонту и реконструкции элементов благоустройства;

5) по обустройству площадок для установки контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, в том числе их реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, создание новых контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов;

6) по обустройству и ремонту тротуаров (включая твердое покрытие парков, скверов, бульваров);

7) по обустройству и содержанию спортивных и детских игровых площадок (комплексов), в том числе их реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, создание новых спортивных и детских игровых площадок (комплексов);

8) по ремонту и содержанию внутриквартальных дорог – дорог и проездов с усовершенствованным (асфальтобетонным) покрытием, обеспечивающих транспортную (без пропуска транзитного общественного и грузового транспорта) и пешеходную связь проездов внутри жилой застройки с улицами в пределах микрорайона (или квартала), предназначенных для движения легковых автомобилей и транспортных средств специального назначения ( для перевозки продуктов питания, мебели, бытовой техники, вывоза ТБО, механизированной уборки дорог, скорой медицинской помощи, полиции и др.), достаточных для встречного движения транспортных средств;

В рамках мероприятий по благоустройству, перечисленных выше в подпунктах «1» - «8» раздела 4 субвенция из бюджета города Севастополя предоставляется в том числе, на проведение технического надзора, разработку дефектных актов и сметной документации (в том числе проектно-сметной документации и технической документации), проведение экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, проверку достоверности определения сметной стоимости.

Программа утверждена в пределах средств субвенции, планируемой к предоставлению из бюджета города Севастополя, на осуществление государственных полномочий в сфере благоустройства.

Ресурсное обеспечение реализации программы приведено в  
приложении № 3 к программе.

Главным распорядителем средств программы является местная администрация внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ (далее – местная администрация).

# 5. Сроки и этапы реализации программы

Реализация программы рассчитана на период с 2019 по 2023 год. Этапы не предусмотрены.

# 6. Ожидаемые результаты реализации программы

Реализация мероприятий программы позволит создать благоприятные условия для жизни работы и отдыха жителей и гостей внутригородского муниципального образования.

Эффективность реализации мероприятий, предусмотренных программой, вытекает из ожидаемых в ходе её результатов:

– улучшение уровня благоустройства и санитарного состояния территории внутригородского муниципального образования;

– увеличение количества и качества созданных площадей зеленых насаждений во внутригородском муниципальном образовании;

– сокращение количества несанкционированных складирований отходов;

– увеличение количества элементов благоустройства;

– увеличение количества обустроенных контейнерных площадок;

– увеличение количества обустроенных спортивных и детских игровых площадок (комплексов);

– увеличение площади отремонтированных внутриквартальных дорог и тротуаров.

Натуральные показатели по каждому мероприятию программы могут превышать планируемое значение показателей по годам реализации.

Социальная эффективность программы направлена на формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, территорий общего пользования, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Экономическая эффективность программы основана на повышении эффективности расходования бюджетных средств в сфере благоустройства.

Перечень планируемых результатов реализации муниципальной программы представлен в приложении № 4 к программе.

# 7. Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с целью выявления реального соотношения достигаемых в ходе реализации программы результатов и связанных с ее реализацией затрат, оптимизации управления муниципальными финансами, перераспределения финансовых ресурсов в пользу наиболее эффективных направлений, сокращения малоэффективных и необоснованных бюджетных расходов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Положением о порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ внутригородского муниципального образования, утвержденного постановлением местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ от 08 сентября 2017 г.   
№ 96-ПМА «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ в новой редакции» и планируемых результатов реализации программы (приложение № 4 к программе).

Глава внутригородского муниципального

образования, исполняющий полномочия

председателя Совета, Глава

местной администрации А.Ю. Ярусов

Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие благоустройства на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2019 - 2023 годы»

от « 08 » декабря2020 г. № 75-ПМА

**Сведения**

**o показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие благоустройства на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ**

**на 2019 - 2023 годы»**

| №  п/п | Наименование цели (задачи) | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | **Значения показателей** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| **Муниципальная программа «Развитие благоустройства на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя**  **Гагаринский муниципальный округ на 2019 - 2023 годы»** | | | | | | | | |
| 1 | Цель: Повышение уровня благоустройства территории и санитарного содержания внутригородского муниципального образования, создание системы комплексного благоустройства округа, направленной на улучшение качества жизни населения с целью удовлетворения потребностей населения округа в благоприятных условиях | | | | | | | |
| 2 | Задачи: | | | | | | | |
| 2.1 | Обеспечение чистоты, порядка, повышение уровня благоустройства и санитарного состояния территории округа | Площадь убираемой территории | м2 | 101 350 | 101 350 | 1 216 348 | 1 216 348 | 1 216 348 |
| Ликвидация несанкционированных складирований отходов | м3 | 14 793,4 | 20 271,66 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Озеленение территории округа | Площадь создания, содержания зеленых насаждений | м2 | 97 325 | 97 325 | 97 325 | 97 325 | 97 325 |
| 2.3 | Совершенствование эстетического состояния территории, приведение в качественное состояние элементов благоустройства | Количество закупленных и установленных элементов благоустройства | шт. | 351 | 497 | 101 | 0 | 0 |
| Количество обустроенных контейнерных площадок | шт. | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 2.4 | Создание комфортных условий для жизни, работы и отдыха жителей и гостей внутригородского муниципального образования | Площадь отремонтированных тротуаров | м2 | 2 750 | 0 | 1591 | 0 | 0 |
| Количество обустроенных спортивных и детских игровых площадок (комплексов) | шт. | 2 | 0 | 38 | 2 | 0 |
| Площадь отремонтированных внутриквартальных дорог | м2 | 10 217 | 8 374 | 975 | 0 | 6250 |
| 2.5 | Обеспечение качественного и своевременного выполнения переданных отдельных государственных полномочий в сфере благоустройства | Количество качественно и своевременно выполненных переданных отдельных государственных полномочий | шт. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Глава внутригородского муниципального образования,

исполняющий полномочия председателя Совета,

Глава местной администрации А.Ю. Ярусов

Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие благоустройства на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2019 - 2023 годы»

от « 08 »декабря 2020 г. №75-ПМА

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Развитие благоустройства на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2019 - 2023 годы»**

| № п/п | Наименование основного мероприятия и мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок реализации | | Ожидаемый результат (краткое описание) | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Развитие благоустройства на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2019 - 2023 годы»** | | | | | | |
| 1 | Проведение санитарной очистки территории | Отдел по благоустройству местной администрации | 2019 | 2023 | Улучшение уровня благоустройства и санитарного состояния территории внутригородского муниципального образования | - |
| 2 | Удаление твердых коммунальных отходов, в т. ч. с мест несанкционированных и бесхозных свалок, и мероприятия по их транспортировке для утилизации | Отдел по благоустройству местной администрации | 2019 | 2023 | Сокращение количества несанкционированных складирований отходов | - |
| 3 | Создание, содержание зеленых насаждений, обеспечение ухода за ними | Отдел по благоустройству местной администрации | 2019 | 2023 | Увеличение количества и качества созданных площадей зеленых насаждений во внутригородском муниципальном образовании | - |
| 4 | Создание, приобретение, установка, текущий ремонт и реконструкция элементов благоустройства | Отдел по благоустройству местной администрации | 2019 | 2023 | Увеличение количества элементов благоустройства | - |
| 5 | Обустройство площадок для установки контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов | Отдел по благоустройству местной администрации | 2019 | 2023 | Увеличение количества обустроенных контейнерных площадок | - |
| 6 | Обустройство и содержание спортивных и детских игровых площадок (комплексов) | Отдел по благоустройству местной администрации | 2019 | 2023 | Увеличение количества обустроенных спортивных и детских игровых площадок (комплексов) | - |
| 7 | Обустройство и ремонт тротуаров (включая твердое покрытие парков, скверов, бульваров) | Отдел по благоустройству местной администрации | 2019 | 2023 | Увеличение площади отремонтированных внутриквартальных дорог и тротуаров | - |
| 8 | Ремонт и содержание внутриквартальных дорог | Отдел по благоустройству местной администрации | 2019 | 2023 | - |
| 9 | Обеспечение исполнения переданных отдельных государственных полномочий в сфере благоустройства (расходы на оплату труда с начислениями и на прочие расходы по содержанию муниципальных служащих, исполняющих переданные полномочия) | Отдел по благоустройству местной администрации | 2019 | 2023 | Обеспечение качественного и своевременного выполнения переданных отдельных государственных полномочий в сфере благоустройства | - |

Глава внутригородского муниципального образования,

исполняющий полномочия председателя Совета,

Глава местной администрации А.Ю. Ярусов

Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие благоустройства на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2019 - 2023 годы»

от « 08 »декабря 2020 г. №75-ПМА

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы «Развитие благоустройства на территории внутригородского образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2019 - 2023 годы» по источникам финансирования**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий | Статус | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источники финансирования (наименование источников финансирования) | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **«Развитие благоустройства на территории внутригородского образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2019 - 2023 годы»** | **Муниципальная программа** | Отдел по благоустройству местной администрации | всего, в том числе по источникам финансирования | 47 322,0 | 36 547,9 | 156 770,0 | 156 770,0 | 156 770,0 |
| бюджет города Севастополя (средства субвенции) | 47 322,0 | 26 342,0 | 156 770,0 | 156 770,0 | 156 770,0 |
| бюджет города Севастополя (средства субвенции из резервного фонда) | 0,0 | 10 205,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение санитарной очистки территории | Мероприятие | Отдел по благоустройству местной администрации | всего, в том числе по источникам финансирования | 2 323,0 | 3 254,3 | 129 521,6 | 138 112,7 | 138 359,7 |
| бюджет города Севастополя (средства субвенции) | 2 323,0 | 3 254,3 | 129 521,6 | 138 112,7 | 138 359,7 |
| Удаление твердых коммунальных отходов, в т. ч. с мест несанкционированных  и бесхозных свалок, и мероприятия по их транспортировке для утилизации | Мероприятие | Отдел по благоустройству местной администрации | всего, в том числе по источникам финансирования | 5 500,0 | 7 715,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Севастополя (средства субвенции) | 5 500,0 | 4 600,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Севастополя (средства субвенции из резервного фонда) | 0,0 | 3 114,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Создание, содержание зеленых насаждений, обеспечение ухода за ними | Мероприятие | Отдел по благоустройству местной администрации | всего, в том числе по источникам финансирования | 3 120,0 | 3 514,3 | 5 775,8 | 3 128,5 | 2 660,2 |
| бюджет города Севастополя (средства субвенции) | 3 120,0 | 3 514,3 | 5 775,8 | 3 128,5 | 2 660,2 |
| Создание, приобретение, установка, текущий ремонт и реконструкция элементов благоустройства | Мероприятие | Отдел по благоустройству местной администрации | всего, в том числе по источникам финансирования | 3 905,2 | 2 421,2 | 2 165,3 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Севастополя (средства субвенции) | 3 905,2 | 2 271,2 | 2 165,3 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Севастополя (средства субвенции из резервного фонда) | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обустройство площадок для установки контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов | Мероприятие | Отдел по благоустройству местной администрации | всего, в том числе по источникам финансирования | 2 066,0 | 802,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Севастополя (средства субвенции) | 2 066,0 | 802,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обустройство и ремонт тротуаров (включая твердое покрытие парков, скверов, бульваров) | Мероприятие | Отдел по благоустройству местной администрации | всего, в том числе по источникам финансирования | 5 934,0 | 0,0 | 3 341,1 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Севастополя (средства субвенции) | 5 934,0 | 0,0 | 3 341,1 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Севастополя (средства субвенции из резервного фонда) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обустройство и содержание спортивных и детских игровых площадок (комплексов) | Мероприятие | Отдел по благоустройству местной администрации | всего, в том числе по источникам финансирования | 4 683,8 | 324,0 | 8 677,6 | 10 000,0 | 0,0 |
| бюджет города Севастополя (средства субвенции) | 4 683,8 | 324,0 | 8 677,6 | 10 000,0 | 0,0 |
| Ремонт и содержание внутриквартальных дорог | Мероприятие | Отдел по благоустройству местной администрации | всего, в том числе по источникам финансирования | 14 888,0 | 13 400,1 | 1 560,0 | 0,0 | 10 000,0 |
| бюджет города Севастополя (средства субвенции) | 14 888,0 | 6 458,9 | 1 560,0 | 0,0 | 10 000,0 |
| бюджет города Севастополя (средства субвенции из резервного фонда) | 0,0 | 6 941,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение исполнения переданных отдельных государственных полномочий в сфере благоустройства (расходы на оплату труда с начислениями и на прочие расходы по содержанию муниципальных служащих, исполняющих переданные полномочия) | Мероприятие | Отдел по благоустройству местной администрации | всего, в том числе по источникам финансирования | 4 902,0 | 5 116,6 | 5 328,6 | 5 528,8 | 5 750,1 |
| бюджет города Севастополя (средства субвенции) | 4 902,0 | 5 116,6 | 5 328,6 | 5 528,8 | 5 750,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава внутригородского муниципального

образования, исполняющий полномочия

председателя Совета, Глава

местной администрации А.Ю. Ярусов

Приложение № 4

к муниципальной программе «Развитие благоустройства на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2019 - 2023 годы»

от « 08 »декабря 2020 г. № 75-ПМА

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие благоустройства на территории внутригородского образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2019 - 2023 годы»**

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели (задачи) | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи  (тыс. руб.) | | | | | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измере- ния | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства бюджета (субвенции из бюджета города Севастополя) | | | | | Другие источ- ники | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Обеспечение чистоты, порядка, повышение уровня благоустройства и санитарного состояния территории округа | 2 323,0 | 3 254,3 | 129521,6 | 138112,7 | 138359,7 | - | Площадь убираемой территории | м2 | 101 350 | 101 350 | 1 216 348 | 1 216 348 | 1 216 348 |
| 5 500,0 | 7 715,4  в т. ч. из резервного фонда 3 114,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | Ликвидация несанкционированных складирований отходов | м3 | 14 793,4 | 20 271,66 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Озеленение территории округа | 3 120,0 | 3 514,3 | 5 775,8 | 3 128,5 | 2 660,2 | - | Площадь создания, содержания зеленых насаждений | м2 | 97 325 | 97 325 | 97 325 | 97 325 | 97 325 |
| 3 | Совершенствование эстетического состояния территории, приведение в качественное состояние элементов благоустройства | 3 905,2 | 2 421,2  в т. ч. из резервного фонда 150,0 | 2 165,3 | 0,0 | 0,0 | - | Количество закупленных и установленных элементов благоустройства | шт. | 351 | 497 | 101 | 0 | 0 |
| 2 066,0 | 802,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | - | Количество обустроенных контейнерных площадок | шт. | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Создание комфортных условий для жизни, работы и отдыха жителей и гостей внутригородского муниципального образования | 5 934,0 | 0,0 | 3 341,1 | 0,0 | 0,0 | - | Площадь отремонтированных тротуаров | м2 | 2 750 | 0 | 1 591 | 0 | 0 |
| 4 683,8 | 324,0 | 8677,6 | 10 000,0 | 0,0 | - | Количество обустроенных спортивных и детских игровых площадок (комплексов) | шт. | 2 | 0 | 38 | 2 | 0 |
| 14 888,0 | 13 400,1  в т. ч. из резервного фонда  6 941,2 | 1 560,0 | 0,0 | 10 000,0 | - | Площадь отремонтированных внутриквартальных дорог | м2 | 10 217 | 8 374 | 975 | 0,0 | 6 250 |
| 5 | Обеспечение качественного и своевременного выполнения переданных отдельных государственных полномочий в сфере благоустройства | 4 902,0 | 5 116,6 | 5328,6 | 5528,8 | 5750,1 | - | Количество качественно и своевременно выполненных переданных отдельных государственных полномочий | шт. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Глава внутригородского муниципального

образования, исполняющий полномочия

председателя Совета, Глава

местной администрации А.Ю. Ярусов